Roadmapa pre Projekt VehicleCoin

# 1. Analýza Požiadaviek (Mesiac 1-2)

Zber požiadaviek: Identifikácia všetkých funkčných a nefunkčných požiadaviek projektu.  
Špecifikácia: Vytvorenie detailnej špecifikácie požiadaviek.

# 2. Štúdia Uskutočniteľnosti (Mesiac 2-3)

Technická uskutočniteľnosť: Posúdenie technických možností a potrebných technológií.  
Právna uskutočniteľnosť: Posúdenie právnych aspektov vrátane ochrany osobných údajov a regulačných požiadaviek.  
Finančná uskutočniteľnosť: Odhad nákladov a identifikácia možných zdrojov financovania.

# 3. Architektúra Systému (Mesiac 3-4)

Návrh architektúry: Návrh blockchainového systému, databázy a bezpečnostných opatrení.  
Technická dokumentácia: Vytvorenie technickej dokumentácie a návrh integrácie s externými systémami.

# 4. Vývoj a Testovanie (Mesiac 4-8)

Fáza vývoja: Implementácia kľúčových funkcií systému, vrátane registrácie vozidiel, prideľovania coinov a integrácie so štátnymi systémami.  
Testovanie: Jednotkové testy, integračné testy, bezpečnostné testy a používateľské testy.

# 5. Implementačný Plán (Mesiac 9-10)

Migrácia dát: Prepojenie s existujúcimi registrami vozidiel a import údajov do systému.  
Pilotný projekt: Spustenie pilotnej verzie systému v obmedzenom rozsahu (napr. v jednom meste alebo s jedným výrobcom).  
Škálovanie: Rozšírenie systému na celonárodnú úroveň po úspešnom pilotnom teste.

# 6. Marketingová a Komunikačná Stratégia (Mesiac 8-10)

Marketingová kampaň: Cielená reklama pre občanov, firmy, samosprávy a výrobcov automobilov.  
Zapojenie partnerov: Nadviazanie spolupráce s mestami, výrobcami a ďalšími kľúčovými hráčmi.

# 7. Spustenie Systému (Mesiac 10-12)

Oficiálne spustenie: Verejné predstavenie a spustenie systému VehicleCoin.  
Podpora a údržba: Zavedenie mechanizmov pre technickú podporu a pravidelnú údržbu systému.

# 8. Právne a Regulačné Aspekty (Mesiac 3-12)

Licencovanie a súlad: Zabezpečenie všetkých potrebných licencií a súladu s právnymi predpismi.  
Ochrana údajov: Implementácia opatrení na ochranu osobných údajov v súlade s GDPR.

# 9. Riziková Analýza a Riadenie (Priebežne)

Identifikácia rizík: Neustále monitorovanie a identifikácia potenciálnych rizík.  
Plán mitigácie: Vytvorenie a implementácia stratégií na minimalizáciu rizík.